# А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

городского поселения

город Жуков

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Жуков

17 июня 2014 г.                                                                			№   166

Об утверждении Правил организации и

проведения работ по ремонту и содержанию

автомобильных дорог общего пользования

местного значения городского поселения

город Жуков

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона  от 08.11.2007 г. №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Калужской области от 13.12.2011 г. №233-ОЗ "О разграничении полномочий органов государственной власти Калужской области в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности" и на основании постановления Правительства Калужской области от 30.12.2011 г. N735 "Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Калужской области"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения город Жуков (прилагаются).

2.   Контроль за исполнением настоящего Постановления  оставляю за собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте городского поселения город Жуков в сети Интернет.

Глава администрации

городского поселения город Жуков                                       С.А. Солодухин

# Приложение

к Постановлению

администрации

городского поселения

город Жуков

от 17 июня 2014 г. N 166

ПРАВИЛА

организации и проведения работ по ремонту и содержанию

автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского поселения город Жуков

1. Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения город Жуков (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог  включают в себя следующие мероприятия:

а) оценку технического состояния автомобильных дорог;

б) разработку ведомостей дефектов по ремонту, содержанию автомобильных дорог и сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

г) приемку работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3. Организацию работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляет администрация городского поселения город Жуков (далее -администрация).

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном приказом Министерства транспорта РФ от 27.08.2009 N150 "О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог".

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог, а также с учетом анализа аварийности администрация осуществляет формирование плана работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

План работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог утверждается  администрацией.

6. В соответствии с утвержденным планом ремонта и содержания автомобильных дорог администрация осуществляет разработку ведомостей дефектов и сметных расчетов.

Ведомости дефектов и сметные расчеты разрабатываются в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 (в ред. приказа Минрегиона России от 01.06.2012 N 220), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунального комплексу от 05.03.2004 N 15/1, и с учетом приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог" (в ред. приказа Минтранса России от 09.08.2013 N 267), а также устанавливаемой уполномоченным органом периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений.

В соответствии с планами проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.

7. В случае, если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер средств бюджета городского поселения город Жуков на очередной финансовый год и на плановый период ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, утвержденными администрацией, разрабатываются сметные расчеты, в которых определяются виды и периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог.

В случае, если предусмотренный на ремонт автомобильных дорог размер средств бюджета городского поселения город Жуков на очередной финансовый год и на плановый период ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, утвержденными администрацией, вносятся предложения в пределах предусмотренных средств бюджета городского поселения город Жуков о корректировке протяженности автомобильных дорог, подлежащих ремонту, с включением в план работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог и сметные расчеты участков автомобильных дорог, имеющих наибольшее превышение фактических межремонтных сроков над нормативными.

8. При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты:

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

9. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:

а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;

б) организуется в установленном порядке движение транспортных средств в зоне проведения работ.

10. В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств.

11. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется администрацией в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.

12. Приемка результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется администрацией в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение путем оценки уровня содержания автомобильных дорог в порядке, установленном законодательством.